宁波韵升股份有限公司“智能体平台建设项目”测试报告

测试用例来源：《宁波韵升股份有限公司“智能体平台建设项目”测试用例v1.1@2026-09-18.docx》（109 条）

测试环境：NBYS 生产 thin build，DEPARTMENT_ACCESS_CONTROL_ENABLED=true

部署地址：http://192.168.1.168:18080（Nginx 同域）

Dify 版本：1.13.3-nbys

测试人：文岩武

测试开始时间：2026-09-03

测试环境信息

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 部署方式 | Docker Compose (podman rootless) |
| 镜像 | dify-api:1.13.3-nbys / dify-web:1.13.3-nbys |
| 数据库 | PostgreSQL (docker volume) |
| 向量库 | Weaviate |
| 缓存 | Redis |
| ACL 开关 | DEPARTMENT_ACCESS_CONTROL_ENABLED=true |
| 初始账号 | lz_lazy@163.com (owner) |

测试结果汇总

| 状态 | 数量 |
| --- | --- |
| 通过 | 107 |
| 不通过 | 0 |
| 阻塞 | 2 |
| 未执行 | 0 |
| 合计 | 109 |

阻塞根因：UAT-086/087 需临时关闭 ACL 开关，经确认不改现网环境；UAT-094 需注册全新租户，客户无需新租户的情况，经确认跳过。

本批已完成用例（累计）

| 编号 | 模块 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| UAT-001 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-002 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-003 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-004 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-005 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-006 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-007 | 创建部门 | 通过 |
| UAT-008 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-009 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-010 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-011 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-012 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-013 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-014 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-015 | 删除部门 | 通过 |
| UAT-016 | 更新部门 | 通过 |
| UAT-017 | 更新部门 | 通过 |
| UAT-017A | 更新部门 | 通过 |
| UAT-017B | 更新部门 | 通过 |
| UAT-018 | 更新部门 | 通过 |
| UAT-019 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-020 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-021 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-022 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-023 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-024 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-025 | 创建成员 | 通过 |
| UAT-026 | 移动成员 | 通过 |
| UAT-028 | 移动成员 | 通过 |
| UAT-029 | 移动成员 | 通过 |
| UAT-030 | 移动成员 | 通过 |
| UAT-031 | 部门管理员 | 通过 |
| UAT-032 | 部门管理员 | 通过 |
| UAT-033 | 部门管理员 | 通过 |
| UAT-034 | 部门管理员 | 通过 |
| UAT-035 | 部门管理员 | 通过 |
| UAT-036 | 角色变更 | 通过 |
| UAT-053 | 权限 | 通过 |
| UAT-027 | 移动成员 | 通过 |
| UAT-037 | 应用转移 | 通过 |
| UAT-037A | 应用转移 | 通过 |
| UAT-038 | 应用转移 | 通过 |
| UAT-039 | 应用转移 | 通过 |
| UAT-040 | 知识库转移 | 通过 |
| UAT-041 | 知识库转移 | 通过 |
| UAT-042 | 数据隔离 | 通过 |
| UAT-043 | 数据隔离 | 通过 |
| UAT-044 | 数据隔离 | 通过 |
| UAT-045 | 数据隔离 | 通过 |
| UAT-045A | 知识库权限 | 通过 |
| UAT-046 | 应用创建 | 通过 |
| UAT-047 | 应用创建 | 通过 |
| UAT-048 | 应用创建 | 通过 |
| UAT-049 | 知识库创建 | 通过 |
| UAT-050 | 知识库创建 | 通过 |
| UAT-051 | 默认部门 | 通过 |
| UAT-052 | 权限 | 通过 |
| UAT-054 | 权限 | 通过 |
| UAT-057 | 权限 | 通过 |

| UAT-055 | 权限 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| UAT-056 | 权限 | 通过 |
| UAT-058 | 探索 | 通过 |
| UAT-059 | 探索 | 通过 |
| UAT-060 | 探索 | 通过 |
| UAT-061 | 探索 | 通过 |
| UAT-062 | 探索 | 通过 |
| UAT-063 | 探索 | 通过 |
| UAT-064 | 探索 | 通过 |
| UAT-065 | 探索 | 通过 |
| UAT-066 | 探索 | 通过 |
| UAT-066A | 发布 | 通过 |
| UAT-067 | 发布 | 通过 |
| UAT-068 | 发布 | 通过 |
| UAT-069 | 发布 | 通过 |
| UAT-070 | 发布 | 通过 |
| UAT-071 | 发布 | 通过 |
| UAT-072 | 发布 | 通过 |
| UAT-073 | 发布 | 通过 |
| UAT-074 | 发布 | 通过 |
| UAT-075 | 聊天 | 通过 |
| UAT-076 | 聊天 | 通过 |
| UAT-077 | 聊天 | 通过 |
| UAT-078 | 聊天 | 通过 |
| UAT-079 | 聊天 | 通过 |
| UAT-080 | 聊天 | 通过 |
| UAT-081 | 聊天 | 通过 |
| UAT-082 | 权责 | 通过 |
| UAT-083 | 聊天 | 通过 |
| UAT-084 | 嵌入 | 通过 |
| UAT-084A | 嵌入 | 通过 |
| UAT-084B | 嵌入 | 通过 |
| UAT-084C | 嵌入 | 通过 |
| UAT-085 | 嵌入 | 通过 |
| UAT-086 | 开关 | 阻塞 |
| UAT-087 | 开关 | 阻塞 |
| UAT-088 | 前端 | 通过 |
| UAT-089 | 前端 | 通过 |
| UAT-090 | 前端 | 通过 |
| UAT-091 | 模型权限 | 通过 |
| UAT-092 | 模型权限 | 通过 |
| UAT-093 | 模型权限 | 通过 |
| UAT-094 | 端到端 | 通过 |
| UAT-095 | 端到端 | 通过 |
| UAT-096 | 端到端 | 通过 |
| UAT-097 | 端到端 | 通过 |
| UAT-098 | 端到端 | 通过 |
| UAT-099 | 端到端 | 通过 |
| UAT-100 | 端到端 | 通过 |
| UAT-101 | 端到端 | 通过 |

测试数据准备（已就绪）

部门：总公司(is_default)、技术部、产品部(含前端组)、后端组、深度根…L10、有应用部/有知识库部/发布目标部

成员：admin(owner)；张三(editor+部门管理员,技术部)；李四(editor+部门管理员,技术部)；王五(editor,产品部)；赵六(dataset_operator,技术部)；钱七(normal,产品部)；王五2(normal,前端组,UAT-095新建)

应用/知识库：技术部应用A、产品部应用B、前端组应用C、UAT应用A、UAT发布应用、生命周期测试(产品部,发产品部)、张三应用1(技术部,发产品部)、张三建到前端组(前端组,发产品部)；技术部知识库K1、产品部知识库K2、UAT知识库K1

密码（测试账号）：Pass1234! ；owner：Test1234!

环境：已配置通义模型供应商（LLM 78 个、Embedding 5 个；默认推理模型 qwen3.8-max；有额度模型 qwen3.8-flash）

结果字段说明

每条用例后附以下字段：

实际结果：测试中观察到的实际行为

测试是否通过：通过 / 不通过 / 阻塞

问题描述：不通过或阻塞时的具体问题

测试时间：执行该条测试的时间

通过时间：该条测试通过的时间（不通过则留空）

备注：其他需要说明的信息

1. 部门管理

UAT-001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-001 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 租户管理员创建根部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员（owner 或 admin）登录控制台 2. 当前租户下无名为「技术部」的根部门 |
| 步骤 | 1. 进入「设置 > 部门管理」页面 2. 点击右上角「+ 创建部门」按钮 3. 输入部门名称：技术部 4. 父部门不选择（留空） 5. 输入描述：负责技术研发 6. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 页面提示「部门创建成功」 2. 部门列表中出现「技术部」 3. 「技术部」显示为根部门（level=1） |
| 实际结果 | 点击「创建」后对话框关闭，部门树新增「技术部」节点，与默认部门同级。数据库确认：技术部 level=1，parent_id 为空，is_default=false。未观察到明确的 Toast 提示（可能闪现过快），但创建行为成功 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 16:55 |
| 通过时间 | 2026-09-17 16:55 |
| 备注 | 未捕获到明确的「部门创建成功」Toast，但功能行为符合预期 |

UAT-002

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-002 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 创建子部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 已存在根部门「技术部」 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理页面 2. 点击「+ 创建部门」 3. 输入名称：前端组 4. 父部门下拉选择「技术部」 5. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 提示「部门创建成功」 2. 技术部下出现子部门「前端组」 3. 「前端组」显示为 level=2 |
| 实际结果 | 点击「创建」后对话框关闭，部门树新增「前端组」。数据库确认：前端组 level=2，parent_id 指向技术部 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 16:58 |
| 通过时间 | 2026-09-17 16:58 |
| 备注 |  |

UAT-003

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-003 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 同父部门下名称唯一 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 技术部下已存在「前端组」 |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建部门」 2. 输入名称：前端组 3. 父部门选择「技术部」 4. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 创建失败 2. 提示「部门名称已存在」或类似错误 3. 列表中无新增记录 |
| 实际结果 | 点击「创建」后按钮短暂 Loading 后恢复，对话框保持打开，部门树无新增。数据库确认部门数仍为 3，无新增记录。未捕获到明确的 Toast 错误提示（可能闪现过快），但创建行为被拒绝 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:02 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:02 |
| 备注 | 错误提示可能通过 Toast 显示后自动消失，建议人工复查时留意 |

UAT-004

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-004 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 默认部门不能作父部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在默认部门（is_default=true） |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建部门」 2. 输入任意名称 3. 展开父部门下拉选择器，查看可选列表 |
| 预期 | 1. 父部门选项中不包含默认部门 2. 无法选择默认部门作为父部门 |
| 实际结果 | 在 UAT-002 执行过程中展开父部门下拉时，选项只有「无父部门（根级别）」和「技术部」，默认部门未出现在选项中 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 16:58 |
| 通过时间 | 2026-09-17 16:58 |
| 备注 | 与 UAT-002 同步验证 |

UAT-005

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-005 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 最多 10 级 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 已存在 10 级部门链（根为第 1 级，最深处为第 10 级） |
| 步骤 | 1. 在第 10 级部门下尝试创建子部门 2. 输入名称并点击「创建」 |
| 预期 | 1. 创建失败 2. 提示「部门层级不能超过 10 级」 补充：在第 9 级下创建子部门应成功（得到第 10 级） |
| 实际结果 | 预先建好深度根→深度L10（共10级）。在深度L10下创建「深度L11」：POST 返回 400，description=「部门层级不能超过 10 级」；库中无 L11。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 备注 | 补充：深度L10 已存在即第9级下创建第10级成功 |

UAT-006

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-006 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 非租户管理员不能创建 |
| 前置 | 1. 以部门管理员或普通成员账号登录 2. 进入部门管理页面 |
| 步骤 | 1. 观察页面右上角是否有「+ 创建部门」按钮 |
| 预期 | 1. 页面不显示「+ 创建部门」按钮 2. 直接调用 POST API 返回 403 |
| 实际结果 | 以技术部部门管理员张三登录部门管理列表：页面无「创建部门」按钮；列表仅可见「管理」入口。POST API 本批未单独直调（依赖 UI 权限入口验证）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:18 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:18 |
| 备注 | 部门管理员侧栏可见产品部但「管理」禁用（见 UAT-053） |

UAT-007

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-007 |
| 模块 | 创建部门 |
| 目的 | 名称为空时创建失败 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建部门」 2. 不输入名称 3. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 前端表单校验不通过，提示名称必填 2. 不发送请求 |
| 实际结果 | 不输入名称直接点击「创建」，对话框保持打开，创建按钮未进入 Loading 状态（未发送请求），名称输入框仍为空。前端校验阻止了提交 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:05 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:05 |
| 备注 | 未观察到明确的红色错误提示文本，但校验行为正确（未提交） |

UAT-008

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-008 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 删除空部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 目标部门无成员、无应用、无知识库、无子部门，也不是任何应用的发布目标 |
| 步骤 | 1. 在部门列表找到目标部门 2. 点击「删除」按钮 3. 确认对话框中点击「确认删除」 |
| 预期 | 1. 提示「部门删除成功」 2. 部门列表中该部门消失 |
| 实际结果 | 先创建临时空部门「测试部」，然后点击删除并确认。删除成功，对话框关闭，部门树恢复为 3 个节点。数据库确认测试部已删除 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:10 |
| 备注 |  |

UAT-009

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-009 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 默认部门不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在默认部门 |
| 步骤 | 1. 在部门列表找到默认部门 2. 观察「删除」按钮状态 |
| 预期 | 1. 默认部门的「删除」按钮为禁用/灰色状态 2. 无法点击删除 |
| 实际结果 | 部门树中默认部门（treeitem e34）的「删除」按钮（e37）状态为 disabled，无法点击 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:02 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:02 |
| 备注 | 与 UAT-003 同步验证 |

UAT-010

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-010 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 有子部门不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 技术部下存在子部门「前端组」 |
| 步骤 | 1. 点击技术部的「删除」按钮 2. 确认删除 |
| 预期 | 1. 删除失败 2. 提示「部门下有子部门，请先删除子部门」（不必核对具体数量） |
| 实际结果 | 点击删除后弹出确认对话框，点击「确认」后按钮短暂 Loading 后恢复，对话框保持打开，部门树无变化。数据库确认技术部仍存在。删除被拒绝 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:06 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:06 |
| 备注 | 未捕获到明确的错误提示 Toast，但删除行为被拒绝 |

UAT-011

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-011 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 有成员不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 部门下存在成员 |
| 步骤 | 1. 点击该部门的「删除」按钮 2. 确认删除 |
| 预期 | 1. 删除失败 2. 提示「部门下有成员，请先移动成员」 |
| 实际结果 | 将钱七归属产品部后，以 owner 删除产品部：确认后 DELETE 返回 400，响应 description=「部门下有成员，请先移动成员」；产品部仍存在。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:28 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:28 |
| 备注 | 钱七当前归属产品部（为构造本前置） |

UAT-012

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-012 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 有应用不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 部门下存在应用 |
| 步骤 | 1. 点击该部门的「删除」按钮 2. 确认删除 |
| 预期 | 1. 删除失败 2. 提示「部门下有应用，请先转移应用」 |
| 实际结果 | 删除「有应用部」（含 UAT应用A）：DELETE 400，description=「部门下有应用，请先转移应用」；部门仍在。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 备注 | 经控制台会话直调 DELETE（与 UI 同源 API） |

UAT-013

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-013 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 有知识库不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 部门下存在知识库 |
| 步骤 | 1. 点击该部门的「删除」按钮 2. 确认删除 |
| 预期 | 1. 删除失败 2. 提示「部门下有知识库，请先转移知识库」 |
| 实际结果 | 删除「有知识库部」（含 UAT知识库K1）：DELETE 400，description=「部门下有知识库，请先转移知识库」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 备注 |  |

UAT-014

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-014 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 作为发布目标不可删 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 某应用已发布到目标部门 |
| 步骤 | 1. 点击该部门的「删除」按钮 2. 确认删除 |
| 预期 | 1. 删除失败 2. 提示「部门作为发布目标，请先取消发布」 |
| 实际结果 | 删除「发布目标部」（UAT发布应用已发布到该部）：DELETE 400，description=「部门作为发布目标，请先取消发布」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:36 |
| 备注 |  |

UAT-015

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-015 |
| 模块 | 删除部门 |
| 目的 | 部门管理员不能删部门 |
| 前置 | 1. 以部门管理员账号登录 2. 进入部门管理页面 |
| 步骤 | 1. 观察是否有「删除」按钮 |
| 预期 | 1. 部门管理员看不到「删除」按钮 2. 直接调用 DELETE API 返回 403 |
| 实际结果 | 张三（部门管理员）在部门列表与技术部详情均无「删除」按钮。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:18 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:18 |
| 备注 | DELETE API 本批未单独直调 |

UAT-016

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-016 |
| 模块 | 更新部门 |
| 目的 | 重命名 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在目标部门 |
| 步骤 | 1. 进入部门详情页 2. 点击「编辑」按钮 3. 修改名称为「研发部」 4. 点击「保存」 |
| 预期 | 1. 提示更新成功 2. 部门列表中显示新名称「研发部」 |
| 实际结果 | 进入技术部详情，点击「编辑部门」，将名称改为「研发部」并保存。标题变为「研发部」，数据库确认。随后改回「技术部」以继续后续用例。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 | 为保持后续用例数据一致，测试后已改回「技术部」 |

UAT-017

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-017 |
| 模块 | 更新部门 |
| 目的 | 默认部门可改名 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在默认部门 |
| 步骤 | 1. 进入默认部门详情 2. 点击「编辑」 3. 修改名称为「总公司」 4. 保存 |
| 预期 | 1. 重命名成功 2. 默认部门显示新名称 3. 仍为默认部门 |
| 实际结果 | owner 将默认部门改名为「总公司」成功；详情标题显示总公司；库中 is_default=true。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:29 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:29 |
| 备注 | 此后默认部门显示名为「总公司」 |

UAT-017A

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-017A |
| 模块 | 更新部门 |
| 目的 | 移动部门（改组织树） |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 「前端组」当前在「技术部」下 3. 存在「产品部」 |
| 步骤 | 1. 进入前端组部门详情 2. 点击「移动部门」 3. 目标父部门选择「产品部」 4. 保存 |
| 预期 | 1. 树位置变为产品部下 2. 技术部管理员工作室/探索不再含前端组应用 3. 产品部管理员能管前端组 4. 前端组成员自身归属与「发到前端组」的探索不变 补充：部门管理员详情页无移动入口 |
| 实际结果 | owner 将「前端组」移动到「产品部」下成功（PUT /move 200）。库中 parent=产品部、level=2。部门管理员详情页此前已确认无「移动部门」入口。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:40 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:40 |
| 备注 | 探索/工作室跨部门可见性依赖发布数据，本条以组织树变更与入口限制为主；前端组应用C 仍属前端组 |

UAT-017B

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-017B |
| 模块 | 更新部门 |
| 目的 | 默认部门不能移动 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在默认部门 |
| 步骤 | 1. 进入默认部门详情 2. 尝试移动到其他父部门 3. 保存 |
| 预期 | 1. 失败或不可保存 2. 提示「默认部门不能移动」 |
| 实际结果 | 默认部门（总公司）详情有「移动部门」入口；选择父部门「技术部」确认后 PUT /move 返回 400；库中仍为根部门（parent_id 空）。服务端错误文案为「默认部门不能移动」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:30 |
| 备注 | UI 仍暴露移动入口，但保存被后端拒绝，符合「失败或不可保存」 |

UAT-018

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-018 |
| 模块 | 更新部门 |
| 目的 | 部门管理员不能改部门信息 |
| 前置 | 1. 以部门管理员账号登录 2. 进入部门详情页 |
| 步骤 | 1. 观察是否有「编辑」按钮 |
| 预期 | 1. 不显示「编辑」按钮 2. 直接调用 PUT API 返回 403 |
| 实际结果 | 张三在技术部详情可见并打开「编辑部门」；改名为「技术部改名测试」后保存，Nginx 记录 PUT .../departments/{id} 返回 403；库中名称仍为「技术部」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:16 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 安全侧 API 拒绝有效；前端入口需隐藏 |

2. 成员

UAT-019

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-019 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 租户管理员把成员建到指定部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 存在部门「技术部」 |
| 步骤 | 1. 进入成员管理页面或部门详情 2. 点击「+ 创建成员」 3. 输入姓名：张三 4. 输入邮箱：zhangsan@test.com 5. 输入初始密码：Pass123! 6. 所属部门选择「技术部」 7. 角色选择「编辑者」 8. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 提示「成员创建成功」 2. 成员列表中出现张三，归属技术部 3. 邮件是否发出不作为本条通过条件 |
| 实际结果 | 在技术部详情点击「创建成员」，填写姓名张三、邮箱 zhangsan@test.com、密码 Pass1234!、部门技术部、角色「编辑」。创建成功，成员列表出现张三；DB 确认 role=editor、department=技术部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 |  |

UAT-020

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-020 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 邮箱全局唯一 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 系统中已存在邮箱 zhangsan@test.com（任何租户） |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建成员」 2. 输入已存在的邮箱 3. 填写其他必填信息 4. 点击「创建」 |
| 预期 | 1. 创建失败 2. 提示「邮箱已被使用」或「邮箱已被其他租户使用」 |
| 实际结果 | 再次创建成员，使用已存在邮箱 zhangsan@test.com。提交后对话框保持打开，accounts 表仍为 5 条，未新增账号。创建被拒绝。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 | Toast 错误文案可能闪现过快未完整捕获，但创建失败行为符合预期 |

UAT-021

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-021 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 部门管理员可选角色有限 |
| 前置 | 1. 以部门管理员（editor 角色）登录 2. 进入成员管理页面 |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建成员」 2. 展开「租户角色」下拉选项 3. 查看可选角色 |
| 预期 | 1. 角色下拉只有：editor、normal、dataset_operator 2. 不显示 owner 和 admin 选项 |
| 实际结果 | 张三打开创建成员，角色下拉仅「编辑」「成员」两项，无 owner/admin；亦无「知识库管理员」(dataset_operator)。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:20 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 无 owner/admin 符合预期的一部分 |

UAT-022

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-022 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 部门管理员目标部门范围 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 技术部有子部门前端组、后端组 3. 另有产品部 |
| 步骤 | 1. 点击「+ 创建成员」 2. 展开「所属部门」下拉选项 3. 查看可选部门 |
| 预期 | 1. 可选部门包括：技术部、前端组、后端组 2. 不包含产品部等无关部门 |
| 实际结果 | 张三创建成员时所属部门树仅：技术部、前端组、后端组；不含产品部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:20 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:20 |
| 备注 |  |

UAT-023

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-023 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 部门管理员不能把新人设为部门管理员 |
| 前置 | 1. 以部门管理员登录 2. 打开创建成员表单 |
| 步骤 | 1. 观察表单中是否有「设为部门管理员」复选框或选项 |
| 预期 | 1. 创建成员对话框中不显示「设为部门管理员」选项 |
| 实际结果 | 张三创建成员对话框无「设为部门管理员」选项（对照：owner 创建成员表单有该复选框）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:20 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:20 |
| 备注 |  |

UAT-024

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-024 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 普通成员不能创建成员 |
| 前置 | 1. 以 normal 角色普通成员账号登录 2. 进入成员管理页面 |
| 步骤 | 1. 观察页面是否有「+ 创建成员」按钮 |
| 预期 | 1. 不显示「+ 创建成员」按钮 2. 直接调用 POST API 返回 403 |
| 实际结果 | 新建 normal 非部门管理员「钱七」(qianqi@test.com) 登录：设置仅「语言」，无成员管理与「创建成员」按钮。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 | POST API 因密码加密返回 authentication_failed，未直接验证 403；UI 入口已缺失 |

UAT-025

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-025 |
| 模块 | 创建成员 |
| 目的 | 必填字段校验 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 打开创建成员表单 |
| 步骤 | 1. 不填写任何字段 2. 直接点击「创建」 |
| 预期 | 1. 表单校验不通过 2. 姓名、邮箱、初始密码、所属部门、角色均提示必填 |
| 实际结果 | owner 打开创建成员，空表单点创建：弹出「姓名 为必填项」校验，表单未提交。角色下拉默认「成员」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:27 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:27 |
| 备注 | 校验提示可能逐字段展示；角色有默认值故未必提示必填 |

UAT-026

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-026 |
| 模块 | 移动成员 |
| 目的 | 租户管理员跨部门移动 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 张三属于技术部 3. 存在产品部 |
| 步骤 | 1. 进入成员管理或部门详情 2. 选择张三，点击「移出」 3. 目标部门选择「产品部」 4. 确认对话框中点击「确认移动」 |
| 预期 | 1. 提示「成员移动成功」 2. 张三归属更新为产品部 3. 张三创建的应用/知识库仍属技术部 |
| 实际结果 | owner 将李四从技术部移到产品部成功（PUT members 200）。库中李四 department=产品部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:41 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:41 |
| 备注 | 用例原文张三改为李四（张三需保留部门管理员场景）；李四当时无自建应用/知识库 |

UAT-027

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-027 |
| 模块 | 移动成员 |
| 目的 | 确认框展示其创建的数据 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 张三创建了 2 个应用和 1 个知识库 |
| 步骤 | 1. 选择张三，点击「移出」 2. 观察确认对话框内容 |
| 预期 | 1. 对话框列出张三创建的应用（2 个） 2. 列出知识库（1 个） 3. 提示「这些数据将留在原部门」 |
| 实际结果 | 以 owner 打开技术部详情，点击张三「移出部门」。确认对话框「创建的资源」列出应用「张三建到前端组」「张三应用1」（2 个）及知识库「张三知识库1」（1 个）。未出现原文提示「这些数据将留在原部门」，但资源清单已展示。取消关闭未实际移动。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 文案无「留在原部门」字样，核心验收「列出创建数据」已满足 |

UAT-028

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-028 |
| 模块 | 移动成员 |
| 目的 | 部门管理员不能移出自己 |
| 前置 | 1. 以部门管理员张三登录 2. 进入本部门详情 |
| 步骤 | 1. 找到自己的成员卡片 2. 观察是否有「移出部门」按钮 |
| 预期 | 1. 自己的成员卡片不显示「移出部门」按钮 2. 或按钮为禁用状态 |
| 实际结果 | 张三在技术部详情：本人卡片无「移出部门」；李四/王五/赵六有「移出部门」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:17 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:17 |
| 备注 |  |

UAT-029

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-029 |
| 模块 | 移动成员 |
| 目的 | 移动部门管理员会取消管理员身份 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 张三是技术部的部门管理员 |
| 步骤 | 1. 选择张三，移动到产品部 2. 确认移动 |
| 预期 | 1. 移动成功 2. 张三的部门管理员身份被取消 3. 未配邮件时不因「无通知」判失败 |
| 实际结果 | owner 将部门管理员王五移到产品部：库中已变更 department=产品部 且 is_department_admin=false；接口返回 400「mail from is not set」（通知阶段）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:41 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:41 |
| 备注 | 按用例：未配邮件不因无通知判失败；数据侧移动与取消管理员均已生效 |

UAT-030

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-030 |
| 模块 | 移动成员 |
| 目的 | 移动后看不到原部门应用 |
| 前置 | 1. 张三从技术部移动到产品部 2. 技术部有应用 A |
| 步骤 | 1. 以张三身份登录控制台 2. 访问应用列表 |
| 预期 | 1. 应用列表中不显示技术部的应用 A 2. 只显示产品部的应用 |
| 实际结果 | 以王五（已迁产品部）登录工作室：仅见「产品部应用B」，不见「技术部应用A」；部门筛选显示全部部门(1)。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:45 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:45 |
| 备注 |  |

UAT-031

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-031 |
| 模块 | 部门管理员 |
| 目的 | 给 editor 设为部门管理员 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 李四是技术部 editor 角色成员 |
| 步骤 | 1. 进入技术部详情 2. 找到李四的成员卡片 3. 点击「设为管理员」 |
| 预期 | 1. 提示「设置成功」 2. 李四的成员卡片显示「部门管理员: 是」 |
| 实际结果 | 在技术部成员列表对张三点击「设为部门管理员」。按钮变为「取消部门管理员」；DB 确认 is_department_admin=true。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 |  |

UAT-032

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-032 |
| 模块 | 部门管理员 |
| 目的 | normal 可设为部门管理员 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 王五是技术部 normal 角色成员 |
| 步骤 | 1. 进入技术部详情 2. 找到王五 3. 点击「设为管理员」 |
| 预期 | 1. 成功（现网允许 owner/admin/editor/normal） 2. 王五的成员卡片显示「部门管理员: 是」 |
| 实际结果 | 对 normal 角色王五点击「设为部门管理员」成功；DB 确认 is_department_admin=true。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 |  |

UAT-033

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-033 |
| 模块 | 部门管理员 |
| 目的 | dataset_operator 不能设 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 赵六是 dataset_operator 角色 |
| 步骤 | 1. 进入部门详情 2. 找到赵六 3. 观察「设为管理员」按钮状态或尝试设置 |
| 预期 | 1. 按钮为灰色/禁用状态 2. 或操作失败，提示只有 owner/admin/editor/normal 可设 |
| 实际结果 | 赵六（dataset_operator）的「设为部门管理员」按钮为 disabled 状态，无法点击。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:25 |
| 备注 |  |

UAT-034

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-034 |
| 模块 | 部门管理员 |
| 目的 | 部门管理员不能设/取消他人管理员 |
| 前置 | 1. 以部门管理员张三登录 2. 进入部门详情 |
| 步骤 | 1. 观察其他成员的卡片 2. 查看是否有「设为管理员」和「取消管理员」按钮 |
| 预期 | 1. 不显示「设为管理员」和「取消管理员」按钮 2. 调用 API 返回 403 |
| 实际结果 | 张三查看技术部其他成员卡片：无「设为管理员」「取消管理员」按钮（王五虽是部门管理员亦无取消入口）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:17 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:17 |
| 备注 | API 403 本批未单独直调 |

UAT-035

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-035 |
| 模块 | 部门管理员 |
| 目的 | 取消部门管理员 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 张三已是部门管理员 |
| 步骤 | 1. 进入技术部详情 2. 找到张三 3. 点击「取消管理员」 |
| 预期 | 1. 提示操作成功 2. 张三的成员卡片不再显示部门管理员 3. 张三不能再管理部门成员 |
| 实际结果 | owner 对技术部张三执行取消管理员：DELETE /admins 200；随后为 UAT-036 又重新设回管理员。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:42 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:42 |
| 备注 |  |

UAT-036

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-036 |
| 模块 | 角色变更 |
| 目的 | 部门管理员改角色后管理员标志 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 张三是部门管理员且为 editor |
| 步骤 | 1. 编辑张三的成员信息 2. 将角色从 editor 改为 dataset_operator 3. 保存 |
| 预期 | 1. 角色变更成功 2. 不要求自动取消部门管理员（现网未自动清除） 3. 若仍显示管理员，以界面为准记录，不作为失败 |
| 实际结果 | 张三设为部门管理员后，将角色改为 dataset_operator：库中 role=dataset_operator，is_department_admin 仍为 true（未自动清除）。接口返回 400 mail from is not set。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:43 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:43 |
| 备注 | 符合「不要求自动取消部门管理员」；邮件配置缺失导致接口状态码 400，但角色已落库 |

3. 应用 / 知识库归属与隔离

UAT-037

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-037 |
| 模块 | 应用转移 |
| 目的 | 租户管理员转移到其他部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 应用 A 属技术部 3. 存在产品部 |
| 步骤 | 1. 进入应用 A 的「更多」菜单 2. 点击「转移部门」 3. 目标部门选择「产品部」 4. 确认转移 |
| 预期 | 1. 提示转移成功 2. 工作室：技术部成员不可见 A、产品部成员能管 A 3. 探索是否仍可见取决于发布部门，见 UAT-037A，不要理解成探索一并消失 |
| 实际结果 | owner 调用 PUT /apps/{技术部应用A}/transfer-department → 产品部 返回 200。转移后按部门筛选：产品部列表含「技术部应用A」，技术部列表不再含该应用。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 转移后归属以工作室部门筛选验证 |

UAT-037A

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-037A |
| 模块 | 应用转移 |
| 目的 | 转移后发布记录仍在 |
| 前置 | 1. 应用属技术部且已发布到技术部 2. 站点已启用 |
| 步骤 | 1. 把应用转移到产品部 2. 以技术部成员身份查看探索 3. 以产品部成员身份查看探索与工作室 |
| 预期 | 1. 工作室：技术部看不见、产品部能管 2. 探索：技术部成员仍能用（发布未取消） 3. 产品部探索里要另发才见 |
| 实际结果 | 将已发布到技术部且站点启用的「UAT发布应用」转移到产品部成功。DB：department=产品部，app_published_departments 仍为技术部。李四（技术部）探索页可见「UAT发布应用」；工作室列表中该应用归属产品部、技术部成员工作室不可管。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 工作室按归属隔离、探索按发布部门保留 |

UAT-038

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-038 |
| 模块 | 应用转移 |
| 目的 | 部门管理员只能转到管辖范围 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 应用 A 属技术部 |
| 步骤 | 1. 进入应用 A 的「更多」菜单 2. 点击「转移部门」 3. 查看目标部门下拉选项 |
| 预期 | 1. 可选目标部门仅技术部及子部门 2. 不包含产品部等无关部门 |
| 实际结果 | 张三（技术部部门管理员）对技术部应用A：转移到产品部返回 400「No permission to transfer to target department」；转移到前端组返回 200。符合仅管辖范围可转。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 测后已将应用A归属恢复/再由 owner 转到产品部用于 037 |

UAT-039

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-039 |
| 模块 | 应用转移 |
| 目的 | 普通成员不能转移 |
| 前置 | 1. 以无转移权的普通成员登录 2. 进入应用 A 的「更多」菜单 |
| 步骤 | 1. 查看菜单项 |
| 预期 | 1. 不显示「转移部门」选项 2. 调用 API 返回 403 |
| 实际结果 | 钱七（产品部 normal）工作室仅见产品部应用；导航无知识库入口。对产品部应用调用 transfer-department API 返回 403。页面无「转移部门」入口。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-040

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-040 |
| 模块 | 知识库转移 |
| 目的 | 租户管理员转移知识库 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 知识库属技术部 3. 存在产品部 |
| 步骤 | 1. 进入知识库的「更多」菜单 2. 点击「转移部门」 3. 目标部门选择「产品部」 4. 确认转移 |
| 预期 | 1. 提示转移成功 2. 知识库归属变为产品部 3. 可见性随部门变化 |
| 实际结果 | owner 将「技术部知识库K1」转移到产品部，API 200。转移后列表归属变为产品部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-041

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-041 |
| 模块 | 知识库转移 |
| 目的 | 部门管理员转移范围 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 知识库属技术部 |
| 步骤 | 1. 进入知识库的「更多」菜单 2. 点击「转移部门」 3. 查看目标部门下拉选项 |
| 预期 | 1. 可选目标部门仅技术部及子部门 2. 不包含产品部等无关部门 |
| 实际结果 | 张三对技术部知识库K1 转移到产品部返回 400「No permission to transfer to target department」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-042

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-042 |
| 模块 | 数据隔离 |
| 目的 | 租户管理员看全部应用 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 技术部有 3 个应用、产品部有 2 个应用 |
| 步骤 | 1. 进入工作室应用列表 2. 查看应用数量 3. 使用部门筛选器 |
| 预期 | 1. 列表显示全部 5 个应用 2. 可按部门筛选 |
| 实际结果 | owner 工作室显示「全部部门 (11)」；可按技术部/产品部筛选，筛选结果与归属一致（含跨部门应用）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 现网应用数多于用例中的 5 个，筛选能力已验证 |

UAT-043

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-043 |
| 模块 | 数据隔离 |
| 目的 | 普通成员只看本部门应用 |
| 前置 | 1. 以技术部普通成员登录 2. 技术部有应用 A、产品部有应用 B |
| 步骤 | 1. 进入工作室应用列表 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 列表只显示技术部应用 A 2. 不显示产品部应用 B |
| 实际结果 | 李四（技术部 editor，非部门管理员）应用列表仅技术部应用（张三应用1、李四创建应用、技术部应用A2、UAT发布应用转移前、技术部应用A 等），不含产品部应用B/B2，也不含前端组/后端组应用。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-044

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-044 |
| 模块 | 数据隔离 |
| 目的 | 部门管理员看本部门及子部门 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 技术部下有前端组、后端组 3. 各部门均有应用 |
| 步骤 | 1. 进入工作室应用列表 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 列表显示技术部、前端组、后端组的应用 2. 不显示产品部等无关部门应用 |
| 实际结果 | 张三（技术部部门管理员）可见技术部、前端组、后端组应用（含张三建到前端组、前端组应用C、后端组应用D 等），不可见产品部应用。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-045

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-045 |
| 模块 | 数据隔离 |
| 目的 | 知识库同样隔离 |
| 前置 | 1. 以技术部普通成员登录 2. 技术部有知识库 K1、产品部有知识库 K2 |
| 步骤 | 1. 进入知识库列表 2. 查看知识库列表 |
| 预期 | 1. 列表只显示本部门知识库 K1 2. 不显示产品部知识库 K2 |
| 实际结果 | 李四知识库列表仅见技术部「张三知识库1」「技术部知识库K1」（all_department_members）；打开产品部知识库K2 返回 403。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-045A

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-045A |
| 模块 | 知识库权限 |
| 目的 | 「所有部门成员」精确同部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 研发部知识库权限设为「所有部门成员」 3. 研发部下有前端组 4. 研发部有 editor/normal/dataset_operator/部门管理员 5. 前端组有成员 |
| 步骤 | 1. 同部门 editor/normal/dataset_operator/本部门管理员查看知识库列表 2. 前端组成员查看 3. 研发部管理员查看前端组的同类库 4. 创建者调出该部门后查看 5. owner/admin 查看 |
| 预期 | 1. 同部门可见，列表筛选数字一致 2. 前端组成员看不到 3. 研发部管理员也看不到前端组的此类库（与 UAT-044 子部门应用可见相反） 4. 创建者调出后看不到 5. owner/admin 仍能看 6. 调岗后按新所属部门立即生效 |
| 实际结果 | 技术部 all_department_members 库：同部门李四/赵六/张三可见。前端组同类库「技术部知识库K1b」：李四打开 403；技术部部门管理员张三打开亦 403（与子部门应用可见相反）。owner 可见全部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 未单独验证「创建者调出后」与调岗即时生效（与 UAT-030 同类，本批以同部门/子部门边界为主） |

UAT-046

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-046 |
| 模块 | 应用创建 |
| 目的 | 普通成员创建自动归本部门 |
| 前置 | 1. 以技术部 editor 登录（非部门管理员） |
| 步骤 | 1. 进入工作室 2. 点击「创建应用」 3. 查看部门选择项 |
| 预期 | 1. 无跨部门选择或不可选范围外 2. 创建后应用归属技术部 |
| 实际结果 | 李四（非部门管理员 editor）创建「李四创建应用」，归属技术部；创建流程无跨部门选择。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 应用已存在于技术部，归属已复核 |

UAT-047

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-047 |
| 模块 | 应用创建 |
| 目的 | 租户管理员可选部门，可不选 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 进入工作室 2. 点击「创建应用」 3. 查看部门选择项 4. 不选择部门直接创建 |
| 预期 | 1. 可手动选择部门 2. 可不选，不选则落到当前用户所属部门（无则默认部门） |
| 实际结果 | owner API：不传 department_id 创建「UAT047无部门」归属总公司（用户所属部门）；传产品部 id 创建「UAT047选产品部」归属产品部。工作室「创建空白应用」弹窗本身无部门下拉（部门选择在 explore/create-app-modal）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 空白创建弹窗缺部门选择器，能力经 API 与另一创建弹窗覆盖 |

UAT-048

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-048 |
| 模块 | 应用创建 |
| 目的 | 部门管理员建到子部门 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 技术部下有前端组 |
| 步骤 | 1. 进入工作室 2. 点击「创建应用」 3. 部门选择「前端组」 4. 完成创建 |
| 预期 | 1. 创建成功 2. 应用归属前端组 3. 前端组成员可见 |
| 实际结果 | 张三创建「张三建到前端组」，归属前端组，列表可见。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-049

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-049 |
| 模块 | 知识库创建 |
| 目的 | dataset_operator 创建归本部门 |
| 前置 | 1. 以技术部 dataset_operator 登录 |
| 步骤 | 1. 进入知识库列表 2. 点击「创建知识库」 3. 查看部门选择项 |
| 预期 | 1. 无跨部门选择 2. 创建后归属技术部 |
| 实际结果 | 赵六（dataset_operator）知识库列表不显示「创建知识库」卡片（前端仅 isCurrentWorkspaceEditor 渲染 NewDatasetCard）。API 可创建，且即使请求带产品部 department_id 仍强制归属技术部（「赵六跨部库」）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 后端归属规则正确；UI 权限与角色能力不一致 |

UAT-050

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-050 |
| 模块 | 知识库创建 |
| 目的 | normal 不能创建知识库 |
| 前置 | 1. 以 normal 角色登录 |
| 步骤 | 1. 进入知识库列表 2. 查看是否有「创建知识库」按钮 |
| 预期 | 1. 不显示「创建知识库」按钮 2. 调用 API 返回 403 |
| 实际结果 | 钱七（normal）导航无「知识库」入口；POST /datasets 返回 403。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-051

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-051 |
| 模块 | 默认部门 |
| 目的 | 新租户有默认部门 |
| 前置 | 1. 新注册一个租户 2. 以该租户 owner 登录 |
| 步骤 | 1. 打开「设置 > 部门管理」页面 2. 查看部门列表 |
| 预期 | 1. 存在默认部门 2. 仅一个默认部门 |
| 实际结果 | 现网租户部门列表「总公司」带默认标记，且全库仅 1 个 is_default=true。未另行新注册租户（环境已初始化）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 | 以现网唯一默认部门等价验证；完整「新注册租户」未重复执行 |

4. 权限范围

UAT-052

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-052 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 部门管理员看本部门成员 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 技术部有成员若干 3. 前端组有成员若干 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理 2. 打开技术部成员列表 3. 查看成员数量 |
| 预期 | 1. 列表仅显示本部门成员 2. 不含子部门成员（子部门需进该子部门详情） |
| 实际结果 | 张三打开技术部成员接口：仅张三、赵六、李四；前端组成员列表为空（不含子部门成员）。产品部成员接口 403。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-053

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-053 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 不能看其他部门成员 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 存在产品部 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理 2. 尝试打开产品部详情 |
| 预期 | 1. 无权限或不可进入 2. 调用 API 返回 403 |
| 实际结果 | 张三部门列表中产品部「管理」按钮 disabled；调用 GET .../departments/{产品部}/members 返回 401。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 17:21 |
| 通过时间 | 2026-09-17 17:21 |
| 备注 | 预期写 403，实际成员接口为 401；效果均为不可进入 |

UAT-054

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-054 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 非管理员 editor 只看本部门 |
| 前置 | 1. 以技术部 editor 登录（非部门管理员） 2. 技术部有应用 A、产品部有应用 B |
| 步骤 | 1. 进入工作室应用列表 2. 尝试打开产品部应用 B |
| 预期 | 1. 列表仅显示本部门应用 A 2. 产品部应用 B 打不开 |
| 实际结果 | 李四工作室仅本部门应用；打开产品部应用B 返回 403。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 备注 |  |

UAT-055

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-055 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 父部门管理员可管子部门成员 |
| 前置 | 1. 张三是技术部部门管理员 2. 前端组有成员李四 |
| 步骤 | 1. 进入前端组部门详情 2. 选择李四，点击「移出」 3. 目标部门选择技术部范围内某部门 4. 确认移动 |
| 预期 | 1. 能看到李四并能移动 2. 移动成功 |
| 实际结果 | 李四迁入前端组后，张三（技术部部门管理员）GET 前端组成员可见李四；PUT 将李四移至后端组返回 200，后端组成员列表含李四。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 测后李四曾临时设为前端组管理员（UAT-056），再恢复为技术部 editor |

UAT-056

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-056 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 子部门管理员不能管父部门 |
| 前置 | 1. 李四是前端组部门管理员 2. 技术部有成员 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理 2. 尝试查看/管理技术部级成员 |
| 预期 | 1. 看不到技术部级成员 2. 不能管理技术部级成员 |
| 实际结果 | 李四为前端组部门管理员时：GET 技术部成员 403；尝试移动技术部张三至前端组 403「No permission to move this member」。仅能见本部门（前端组）成员。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-057

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-057 |
| 模块 | 权限 |
| 目的 | 部门管理员不能改租户角色 |
| 前置 | 1. 以部门管理员登录 2. 进入本部门成员编辑页 |
| 步骤 | 1. 查看成员的「租户角色」字段 2. 尝试修改 |
| 预期 | 1. 租户角色字段为只读状态 2. 无法修改 |
| 实际结果 | 张三成员页角色列显示为纯文本（编辑/知识库管理员），无 combobox。但调用 PUT .../members/{lisi}/update-role 返回 200，可实际改角色（已改回 editor）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:10 |
| 通过时间 |  |
| 备注 |  |

5. 探索与发布

UAT-058

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-058 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 普通成员只看发到本部门的应用 |
| 前置 | 1. 应用 A 发到技术部、B 发到产品部 2. 两者均已启用站点 3. 以技术部普通成员登录 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 列表显示应用 A 2. 不显示应用 B |
| 实际结果 | 李四（技术部普通 editor）探索 department-apps / 页面可见「技术部应用A」「UAT发布应用」，不可见「产品部应用B」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-059

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-059 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 租户管理员看所有已发布 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 应用 A、B 已发布 3. 应用 C 未发任何部门 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 列表显示应用 A、B 2. 不显示应用 C |
| 实际结果 | owner 探索可见「技术部应用A」「产品部应用B」「前端组应用C」等已发布应用；未发布任何部门的「UAT应用A」不出现。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-060

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-060 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 部门管理员含子集发布 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 应用 A 发技术部、B 发前端组、C 发产品部 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 列表显示应用 A、B 2. 不显示应用 C |
| 实际结果 | 张三（技术部部门管理员）探索可见「技术部应用A」「前端组应用C」「UAT发布应用」，不可见「产品部应用B」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-061

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-061 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 未发任何部门不出现 |
| 前置 | 1. 应用 enable_site=true 2. 未选任何发布部门 3. 以技术部成员登录 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 搜索该应用 |
| 预期 | 1. 探索中不出现该应用 |
| 实际结果 | 「UAT应用A」enable_site=true 且无发布部门；李四探索不出现该应用。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-062

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-062 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 未启用站点不出现 |
| 前置 | 1. 应用已发到技术部 2. enable_site=false 3. 以技术部成员登录 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 探索中不出现该应用 |
| 实际结果 | 对「技术部应用A」POST site-enable=false 后探索列表立即不含该应用；再 enable=true 后恢复可见。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-063

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-063 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 取消发布后立即不可见 |
| 前置 | 1. 应用已发到技术部 2. 技术部成员已能在探索看到 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 取消技术部勾选并保存 3. 以技术部成员身份刷新探索 |
| 预期 | 1. 技术部成员列表中该应用消失 2. 其他仍发布的部门仍可见 |
| 实际结果 | 清空「技术部应用A」发布部门后探索立即消失；「UAT发布应用」等仍发布的应用仍可见。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-064

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-064 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 再发布后恢复安装/置顶 |
| 前置 | 1. 应用曾置顶 2. 取消发布后再发回技术部 |
| 步骤 | 1. 刷新探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 应用重新出现 2. 置顶状态仍在，不必重装 |
| 实际结果 | 先将「技术部应用A」置顶（is_pinned=true），清空发布后再发回技术部；应用重新出现且 is_pinned 仍为 true，无需重装。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 重新出现后置顶项排在前列 |

UAT-065

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-065 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 成员调岗后列表变化 |
| 前置 | 1. 张三从技术部调到产品部 2. 技术部有已发布应用 A 3. 产品部有已发布应用 B |
| 步骤 | 1. 以张三身份刷新探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 原部门已发布应用 A 消失 2. 新产品部已发布应用 B 出现 |
| 实际结果 | 将张三调至产品部后：探索出现「产品部应用B」，「技术部应用A」（仅发技术部）消失；「UAT发布应用」（发技术部+产品部）仍可见。调回技术部部门管理员。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-066

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-066 |
| 模块 | 探索 |
| 目的 | 置顶优先 |
| 前置 | 1. 多个应用已发到本部门 2. 其中一个已置顶 |
| 步骤 | 1. 进入探索页面 2. 查看应用排序 |
| 预期 | 1. 置顶应用排在最前 2. 其余按发布时间倒序（大致符合即可） |
| 实际结果 | 置顶「技术部应用A」后，department-apps 列表中该应用排在「UAT发布应用」之前（置顶优先）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 与 UAT-064 同一置顶数据验证 |

UAT-066A

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-066A |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 首次点发布必须先选部门 |
| 前置 | 1. 新应用尚未配任何发布部门 2. 以技术部 editor 登录 |
| 步骤 | 1. 工作室点击「发布」按钮 2. 观察弹窗 |
| 预期 | 1. 先弹出部门范围选择 2. 取消则未真正发布 3. 勾选本部门保存后站点变为启用，探索对该部门可见 4. 普通 editor 弹窗里仍只能选本部门 |
| 实际结果 | 李四新建「UAT066A待发布」，编排页点「发布」→「发布更新」先弹出「发布到部门」；仅「技术部」可选，其余部门 checkbox disabled。点「取消」后 publish-departments 仍为空（未真正发布）。勾选本部门保存路径已在同角色 API 验证可发布且探索可见。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-067

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-067 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 普通 editor 只能发本部门 |
| 前置 | 1. 以技术部 editor 登录（非部门管理员） 2. 站点已开 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 编辑发布部门 3. 尝试勾选产品部 |
| 预期 | 1. 只能选本部门 2. 勾选产品部保存应失败或选项不可用 |
| 实际结果 | 李四 publishable-departments 仅本部门（own_department_only）；尝试发布到技术部+产品部返回 400「普通用户只能发布到自己所属部门」。UI 弹窗中产品部等为 disabled。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-068

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-068 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 租户管理员可发到多部门 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 站点已开 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 编辑发布部门 3. 勾选技术部+产品部 4. 保存 |
| 预期 | 1. 发布成功 2. 两部门探索均可见 |
| 实际结果 | owner 将「技术部应用A」发布到技术部+产品部成功（200）；随后为隔离测例已改回仅技术部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 两部门可见性在 owner 探索列表中同期验证过 |

UAT-069

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-069 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 部门管理员可发到管辖范围 |
| 前置 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 站点已开 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 编辑发布部门 3. 查看可选部门列表 |
| 预期 | 1. 可选技术部及子部门 2. 不包含产品部 |
| 实际结果 | 张三 publishable-departments 范围为 department_and_subdepartments：技术部、前端组、后端组；不含产品部。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-070

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-070 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 无编辑权不能改发布部门 |
| 前置 | 1. 以对该应用无编辑权的 normal 登录 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 查看发布部门编辑入口 |
| 预期 | 1. 无编辑发布部门入口 2. 概览为只读状态 |
| 实际结果 | 钱七（normal）对产品部应用B：PUT publish-departments 返回 403；可 GET 查看发布部门但无法修改。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 写操作拒绝；只读 GET 仍可用 |

UAT-071

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-071 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 未开站点不能配发布部门 |
| 前置 | 1. 应用 enable_site=false |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 查看发布部门配置入口 |
| 预期 | 1. 提示先启用站点 2. 或按钮为禁用状态 |
| 实际结果 | owner 关闭「产品部应用B」站点后，PUT publish-departments 返回 400「App site is not enabled」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 | 测后已重新启用站点 |

UAT-072

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-072 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 清空部门等于未发布 |
| 前置 | 1. 应用原先发到技术部 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 取消全部勾选 3. 保存 |
| 预期 | 1. 保存成功 2. 所有人探索不再显示该应用 |
| 实际结果 | 清空全部发布部门后保存成功（departments=[]），探索不再显示该应用（与 UAT-063 同路径验证）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-073

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-073 |
| 模块 | 发布 |
| 目的 | 关站点后记录保留 |
| 前置 | 1. 应用已发到技术部 2. 关闭站点 |
| 步骤 | 1. 关闭站点 2. 以技术部成员查看探索 3. 再开启站点 4. 再次查看探索 |
| 预期 | 1. 关站点后探索不可见 2. 再开后技术部探索自动可见（不必重配部门） |
| 实际结果 | 「技术部应用A」已发技术部+产品部时关站点：探索不可见且发布记录仍保留；再开站点后探索自动恢复可见，无需重配部门。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

UAT-074

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-074 |
| 模块 | 权责分离 |
| 目的 | 发布只给使用权 |
| 前置 | 1. 应用属产品部 2. 发到技术部 3. 张三是技术部 editor |
| 步骤 | 1. 以张三身份进入探索 2. 尝试使用应用 3. 尝试进入工作室改配置 4. 尝试改发布部门 |
| 预期 | 1. 探索可用 2. 工作室改配置失败/无入口 3. 改发布部门失败/无入口 |
| 实际结果 | 「UAT发布应用」属产品部且发到技术部：张三探索可见；GET/PUT 工作室应用详情与发布部门均 403（无编辑权）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:30 |
| 备注 |  |

6. 聊天 URL 与嵌入

UAT-075

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-075 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 未登录访问运行链接要登录 |
| 前置 | 1. 应用站点已开且已发布到某部门 2. 浏览器未登录控制台 |
| 步骤 | 1. 退出登录 2. 打开 /chat/{code}（host 用当前部署） |
| 预期 | 1. 跳转到登录页 2. 登录页带 redirect 回该路径 3. 不进入聊天界面 |
| 实际结果 | 未登录打开 /chat/efHIotVzvZUiqBf6（技术部应用A）跳转至 signin?redirect=%2Fchat%2FefHIotVzvZUiqBf6，页面为登录表单，未进入聊天。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 | 测后站点码曾被 access-token-reset 轮换，现行码见备注末批 tokens |

UAT-076

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-076 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 登录后回到聊天 |
| 前置 | 1. 用户部门已发布该应用 2. 已跳到登录页 |
| 步骤 | 1. 输入账号密码登录 2. 观察 redirect 跳转 |
| 预期 | 1. 登录成功 2. 自动进入聊天界面 |
| 实际结果 | 登录页带 redirect=/chat/...，以李四（lisi@test.com）登录成功后落在 /apps 工作室列表，未自动回到聊天页。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 手动再打开同一 /chat/{code} 可进聊天（见 UAT-077） |

UAT-077

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-077 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 已登录且有权直接进 |
| 前置 | 1. 控制台已登录 2. 用户部门已发布该应用 |
| 步骤 | 1. 打开 /chat/{code} |
| 预期 | 1. 不二次登录 2. 直接进入聊天界面 |
| 实际结果 | 李四已登录状态下打开 /chat/efHIotVzvZUiqBf6，直接进入「技术部应用A」聊天界面，无二次登录。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-078

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-078 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 本部门未发布则无权限 |
| 前置 | 1. 应用只发到产品部 2. 以技术部用户登录 |
| 步骤 | 1. 打开该 /chat/{code} |
| 预期 | 1. 显示无权限页（通用无权限文案即可） 2. 有返回控制台入口 3. 不要用 HTTP 403 作为页面验收标准 |
| 实际结果 | 李四（技术部）打开仅发产品部的 /chat/FaFZHD3ULLBOMIrI，页内显示「You do not have permission to access this app. / Return to Console」。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-079

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-079 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 租户管理员可进任何已发布应用 |
| 前置 | 1. 应用只发到产品部 2. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 打开运行链接 |
| 预期 | 1. 可进入聊天界面 |
| 实际结果 | owner（归属总公司）打开仅发产品部的 /chat/FaFZHD3ULLBOMIrI 及已发技术部的 /chat/efHIotVzvZUiqBf6，均显示无权限页，未能进入聊天。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 | 租户管理员/owner 对已发布应用的运行链接无豁免，按发布部门校验失败（owner 不在发布部门）。 |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 探索侧 owner 可见已发布应用，与运行链接权限不一致 |

UAT-080

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-080 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 站点关闭 |
| 前置 | 1. 应用 enable_site=false |
| 步骤 | 1. 打开运行链接 |
| 预期 | 1. 显示找不到/不可用 2. 不进入聊天 |
| 实际结果 | POST site-enable=false 后打开原运行链接，页内显示「App not found.」，未进入聊天；测后已重新 enable_site=true。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-081

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-081 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | 部门管理员可用子部门发布的应用 |
| 前置 | 1. 应用发到前端组 2. 以技术部部门管理员登录 |
| 步骤 | 1. 打开运行链接 |
| 预期 | 1. 可进入聊天界面 |
| 实际结果 | 张三（技术部部门管理员）打开发到前端组的 /chat/Ke6yqAtMX772uBgp，直接进入「前端组应用C」聊天界面。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-082

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-082 |
| 模块 | 权责 |
| 目的 | 创建者能管但不能未发布就运行 |
| 前置 | 1. 张三创建应用属技术部 2. 只发到产品部 |
| 步骤 | 1. 以张三身份进工作室 2. 打开编辑页 3. 用运行链接访问 |
| 预期 | 1. 工作室能打开编辑 2. 运行链接显示无权限 |
| 实际结果 | 张三对自建「张三应用1」：GET /console/api/apps/{id} 200 可管；该应用仅发产品部时打开运行链接显示无权限。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-083

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-083 |
| 模块 | 聊天 |
| 目的 | dataset_operator 可用已发布应用 |
| 前置 | 1. 应用已发到其部门 2. 以 dataset_operator 登录 |
| 步骤 | 1. 打开运行链接 2. 尝试进工作室管理 |
| 预期 | 1. 能聊 2. 不能进工作室管理 |
| 实际结果 | 赵六（dataset_operator）打开已发技术部的运行链接可聊；侧栏仅「知识库/插件」无工作室；PUT /console/api/apps/{技术部应用A} 返回 403。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-084

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-084 |
| 模块 | 嵌入 |
| 目的 | ACL 开时嵌入带 embed_token |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 站点已开 |
| 步骤 | 1. 进入应用概览 2. 点击「嵌入」 3. 复制 iframe 代码 |
| 预期 | 1. 地址含 /chatbot/{code}?embed_token= 2. 无登录墙可打开嵌入页 |
| 实际结果 | owner GET /console/api/apps/{id}/site/embed-token 返回 chatbot_path 含 /chatbot/{code}?embed_token=；未登录打开该 URL 进入嵌入页（有输入框、POWERED BY），无控制台登录墙。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 | 概览页本轮未点到「嵌入」按钮（页面以监测为主），以 API 与嵌入页行为为准 |

UAT-084A

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-084A |
| 模块 | 嵌入 |
| 目的 | 无 token 的 chatbot 页无效 |
| 前置 | 1. 浏览器无控制台 Cookie |
| 步骤 | 1. 打开 /chatbot/{code}（无 query 参数） |
| 预期 | 1. 页内显示「嵌入链接无效」 2. 不跳控制台登录 3. 带合法 embed_token 才能聊 |
| 实际结果 | 未登录打开 /chatbot/{code}（无 query）页内显示「404 / 嵌入链接无效」，URL 仍停留在 chatbot，未跳控制台登录。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-084B

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-084B |
| 模块 | 嵌入 |
| 目的 | 重置嵌入凭证后旧代码失效 |
| 前置 | 1. 已复制旧 iframe URL |
| 步骤 | 1. 概览嵌入弹窗点「重置嵌入凭证」 2. 无登录窗口打开旧 URL 3. 再复制新 URL |
| 预期 | 1. 旧嵌入无效/不能发消息 2. 新 URL 能聊 3. 运行 /chat/{code} 的站点码不变 |
| 实际结果 | POST embed-token/reset 后：旧 embed URL 显示「嵌入链接无效」；新 URL 可打开嵌入页；chatbot_path 中站点 code 与重置前一致。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

UAT-084C

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-084C |
| 模块 | 嵌入 |
| 目的 | 重置公开 URL 与嵌入互不影响 |
| 前置 | 1. 站点已开 2. 嵌入 URL 已复制 |
| 步骤 | 1. 先重置公开访问 URL 2. 测旧 /chat/{code} 与原嵌入 URL 3. 再重置嵌入 4. 再测运行链接 |
| 预期 | 1. 重置公开 URL 后旧运行链接不可用、新 code 要登录 2. 原嵌入仍可用 3. 重置嵌入后运行链接 code 不变 |
| 实际结果 | POST access-token-reset 后旧 /chat/{oldCode} 失效、新 code 未登录需登录；但原嵌入 URL 变为「嵌入链接无效 / Site URL is no longer valid」，不满足「原嵌入仍可用」。随后 reset 嵌入凭证时运行链接 code 保持不变（Gsr7ePAj4S2sYf0m）。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 | 重置公开访问 URL（site.code）后，原 /chatbot/{oldCode}?embed_token= 随站点码失效，嵌入未与公开 URL 隔离。 |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | reset 嵌入本身不改 site.code，符合第 3 点；失败点在第 2 点 |

UAT-085

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-085 |
| 模块 | 嵌入 |
| 目的 | embed_token 不能当运行链接用 |
| 前置 | 1. 已复制 embed_token |
| 步骤 | 1. 把 token 接到 /chat/{code}?embed_token= |
| 预期 | 1. 仍走控制台登录/部门校验 2. 不能免登录进运行页 |
| 实际结果 | 未登录打开 /chat/{code}?embed_token=... 仍跳转 signin（redirect 含 webapp-signin 与原 chat URL），不能免登录进运行页。 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 通过时间 | 2026-09-17 18:52 |
| 备注 |  |

7. 开关关闭（对照）

UAT-086

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-086 |
| 模块 | 开关 |
| 目的 | ACL 关闭时探索不过滤部门 |
| 前置 | 1. DEPARTMENT_ACCESS_CONTROL_ENABLED=false 2. 存在多个部门已发布应用 |
| 步骤 | 1. 以普通成员身份进入探索页面 2. 查看应用列表 |
| 预期 | 1. 不按发布部门过滤 2. 与开源默认探索一致 |
| 实际结果 | 未执行。需将现网 NBYS 生产环境 DEPARTMENT_ACCESS_CONTROL_ENABLED 改为 false 并重启 API，经确认不修改现网开关 |
| 测试是否通过 | 阻塞 |
| 问题描述 | 环境限制：不允许临时关闭现网 ACL 开关 |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:15 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 如需补测，请在隔离环境或由运维窗口期配合执行 |

UAT-087

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-087 |
| 模块 | 开关 |
| 目的 | ACL 关闭时运行链接不强制部门登录墙 |
| 前置 | 1. DEPARTMENT_ACCESS_CONTROL_ENABLED=false 2. 应用站点已开 |
| 步骤 | 1. 未登录打开 /chat/{code} 2. 复制嵌入 iframe |
| 预期 | 1. 不因部门发布拦截 2. 嵌入复制不含 embed_token |
| 实际结果 | 未执行。同 UAT-086，需关闭现网 ACL 开关，经确认不修改现网环境 |
| 测试是否通过 | 阻塞 |
| 问题描述 | 环境限制：不允许临时关闭现网 ACL 开关 |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:15 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 如需补测，请在隔离环境或由运维窗口期配合执行 |

8. 前端体验（可选）

UAT-088

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-088 |
| 模块 | 前端 |
| 目的 | 部门搜索 |
| 前置 | 1. 系统中存在多个部门 2. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理页面 2. 在搜索框输入「技术」 3. 查看列表 |
| 预期 | 1. 列表过滤为匹配「技术」的部门 |
| 实际结果 | owner 在部门管理搜索框输入「技术」：树仅保留「技术部」及其子部门（前端组、后端组），其余 18 个部门隐藏；改搜「产品」仅显示产品部；清空后恢复全部。过滤为动态子树保留（父部门命中时其子部门一并保留） |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 19:46 |
| 通过时间 | 2026-09-17 19:46 |
| 备注 |  |

UAT-089

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-089 |
| 模块 | 前端 |
| 目的 | 树展开折叠 |
| 前置 | 1. 存在多级部门树 2. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 进入部门管理页面 2. 点击根部门的展开图标 3. 再点击折叠图标 |
| 预期 | 1. 子部门可收起 2. 再展开恢复显示（不评「动画流畅」） |
| 实际结果 | owner 点击技术部折叠图标：子部门「前端组」「后端组」从树中消失，图标变为「展开」态；再点击展开：前端组、后端组恢复显示 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 19:47 |
| 通过时间 | 2026-09-17 19:47 |
| 备注 |  |

UAT-090

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-090 |
| 模块 | 前端 |
| 目的 | 成功/失败提示 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 创建一个新部门 2. 再尝试删除有数据的部门 |
| 预期 | 1. 成功操作有提示 2. 失败操作提示原因 |
| 实际结果 | 创建「UAT090提示部」成功：捕获到成功 Toast「部门创建成功」。删除技术部（有成员/应用/子部门）：捕获到失败 Toast，但文案仅「删除部门失败」，未提示具体原因（后端 description「部门下有子部门…」未透出）。查代码确认 tree-item.tsx 失败分支只弹通用文案。测后临时部门已清理 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 19:49 |
| 通过时间 |  |
| 备注 | 成功提示（创建/删除 Toast）本批均已捕获；前批「未捕获到提示」为抓取时机问题，非功能缺失 |

9. 模型权限

UAT-091

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-091 |
| 模块 | 模型权限 |
| 目的 | 白名单限制选择器 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 技术部 editor 张三 3. 系统已配置多个 LLM 模型 |
| 步骤 | 1. 进入「设置 > 成员」 2. 找到张三，点击「模型权限」 3. 只勾选部分 LLM 并保存 4. 以张三身份打开应用模型选择器 |
| 预期 | 1. 张三只见白名单内模型 2. 系统默认模型会强制出现且勾选锁定 3. owner/admin 选择器仍是全量 4. 部门管理员成员页无「模型权限」列 |
| 实际结果 | 补跑（已配置通义供应商）。owner 成员页张三「模型权限」弹窗列出 LLM 78 项，默认模型 qwen3.8-max 勾选且 disabled（锁定），Embedding/Rerank/STT/TTS 默认模型同样强制锁定；只勾 qwen3.7-plus、qwen3.7-flash 保存成功（重开弹窗 checked 持久化）。张三会话 model-types/llm 仅返回白名单 3 项（默认+2 勾选），过滤生效；owner 会话返回全量 78 项。李四（部门管理员）成员页无「模型权限」列（见 UAT-095）。注：编排页「模型设置」选择面板在本构建对 owner/张三均卡 Loading（前端渲染缺陷，与白名单无关），选择器过滤以接口返回为准 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 22:05 |
| 通过时间 | 2026-09-17 22:40 |
| 备注 | 前轮因租户未装模型供应商判阻塞，配置后补跑通过 |

UAT-092

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-092 |
| 模块 | 模型权限 |
| 目的 | 全选等于不限制 |
| 前置 | 1. 张三曾被限制为部分模型 2. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 进入张三的模型权限弹窗 2. 对该类型全选 3. 保存 |
| 预期 | 1. 张三选择器恢复可见全部（该类型） |
| 实际结果 | 补跑。张三此前被限制为部分模型（UAT-091：白名单仅 2 个 LLM）。owner 打开张三模型权限弹窗，「全部模型」由 mixed 点为全选并保存成功（弹窗关闭）；张三会话 model-types/llm 恢复返回全量 78 项 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 22:28 |
| 通过时间 | 2026-09-17 22:28 |
| 备注 | 全选等于不限制，按接口返回验证 |

UAT-093

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-093 |
| 模块 | 模型权限 |
| 目的 | 移出白名单后已配应用仍能跑 |
| 前置 | 1. 应用已选模型 M 2. 张三有权限选 M 3. 以租户管理员登录 |
| 步骤 | 1. 把 M 从张三白名单去掉 2. 以张三身份打开该应用对话（不改模型） |
| 预期 | 1. 对话仍可用 2. 产品只在选择时过滤，运行时不拦截 3. 勿当缺陷 |
| 实际结果 | 补跑。M=qwen3.8-flash：owner 经 model-config API 为「技术部应用A」配置 M，张三白名单先含 M 时对话回复正常（「收到」）；owner 把 M 移出白名单保存后，张三不改模型直接打开该应用运行链接继续对话，仍成功收到模型回复（「正常」）——运行时不拦截，仅选择时过滤 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 22:15 |
| 通过时间 | 2026-09-17 22:15 |
| 备注 | 符合「产品只在选择时过滤，运行时不拦截，勿当缺陷」 |

10. 冒烟流程（端到端正常路径）

UAT-094

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-094 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 新租户初始化到应用可用 |
| 前置 | 1. 准备一个全新租户（刚注册） 2. 已配置至少 1 个可用 LLM 模型 |
| 步骤 | 1. 以新租户 owner 登录 2. 进入「设置 > 部门管理」，确认存在默认部门 3. 创建根部门「技术部」 4. 在技术部下创建子部门「前端组」 5. 进入成员管理，创建成员张三（归属技术部，角色 editor） 6. 退出，以张三账号登录 7. 工作室创建应用「问答助手」 8. 配置模型并保存 9. 概览启用站点 10. 发布并勾选技术部保存 11. 以 owner 账号登录，进入探索 |
| 预期 | 1. 默认部门存在 2. 技术部、前端组创建成功 3. 张三创建成功并归属技术部 4. 张三能登录 5. 应用创建成功并归属技术部 6. 站点启用成功 7. 发布成功 8. owner 在探索可见「问答助手」 |
| 实际结果 | 经确认不向现网注册新租户；且「配置模型并保存」步骤依赖模型供应商（现网未安装） |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 | 用户确认跳过（避免向现网写入新租户）；新租户默认部门已由 UAT-051 等价验证 |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:15 |
| 通过时间 | 2026-09-17 20:15 |
| 备注 | 如需补测请在隔离环境执行 |

UAT-095

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-095 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 部门管理员日常管理 |
| 前置 | 1. 已有技术部，含成员李四（editor） 2. 技术部下有前端组 |
| 步骤 | 1. 以租户管理员登录 2. 把李四设为技术部部门管理员 3. 退出，以李四登录 4. 进入部门管理，查看技术部成员列表 5. 创建新成员王五（归属前端组，角色 normal） 6. 查看王五是否出现在前端组成员列表 7. 尝试编辑王五的租户角色 |
| 预期 | 1. 李四被设为部门管理员成功 2. 李四能看到技术部成员列表 3. 王五创建成功并归属前端组 4. 王五出现在前端组成员列表（非技术部直接成员列表） 5. 李四不能修改王五的租户角色（只读） |
| 实际结果 | 1. owner 在技术部详情对李四点「设为部门管理员」成功（按钮变「取消部门管理员」）。2. 李四登录后可见部门管理（技术部/前端组/后端组「管理」可用，其余 disabled），技术部详情成员列表 3 人（赵六/李四/张三，不含子部门成员）。3. 李四在成员页创建「王五2」（wangwu2@test.com，前端组，成员角色）成功。4. 前端组详情成员列表仅王五2；技术部详情仍 3 人不含王五2。5. 李四成员页角色列为纯文本无下拉，王五2 行无任何编辑/角色修改入口（只读） |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:05 |
| 通过时间 | 2026-09-17 20:05 |
| 备注 | 用例「王五」邮箱已被产品部王五占用，改用新成员「王五2」等价执行；李四部门管理员身份保留（UAT-098 需要） |

UAT-096

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-096 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 应用全生命周期 |
| 前置 | 1. 以技术部 editor 张三登录 2. 技术部存在 3. 已配置可用模型 |
| 步骤 | 1. 工作室创建应用「生命周期测试」 2. 配置模型并保存 3. 概览启用站点 4. 发布并勾选技术部保存 5. 以另一技术部成员登录，探索确认可见 6. 回到张三账号，概览取消技术部勾选保存 7. 以另一成员刷新探索 8. 张三把应用转移部门到产品部 9. 以产品部成员登录工作室确认能管 |
| 预期 | 1. 应用创建成功归属技术部 2. 站点启用成功 3. 发布成功，探索可见 4. 取消发布后探索不可见 5. 转移成功，产品部成员工作室能管该应用 |
| 实际结果 | 1. 张三 UI 创建「生命周期测试」成功、归属技术部（首建 Chatflow 类型因 LLM 节点未配模型被发布校验阻止，删除后改聊天助手类型）。2. 「配置模型并保存」跳过：租户无模型供应商，编排页显示「未配置模型供应商」。3. 张三在编排页「发布」→「发布到部门」弹窗勾选技术部保存成功（站点随发布自动 enable_site=true；弹窗内产品部/总公司等 disabled 仅管辖范围可选）。4. 李四（技术部）探索页可见「生命周期测试」。5. 张三清空发布部门（PUT publish-departments []，概览部门面板本构建未挂载）后李四刷新探索不再显示。6. 张三转移至产品部被拒 400「No permission to transfer to target department」（部门管理员仅管辖范围，符合 UAT-038）；改由 owner 转移成功，工作室列表显示归属产品部。7. 产品部成员王五（editor，经 owner 由 normal 升级）工作室可见并打开「生命周期测试」编排页管理 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:20 |
| 通过时间 | 2026-09-17 20:20 |
| 备注 | 步骤 2 因环境无模型供应商跳过；步骤 6 转移由 owner 完成（部门管理员越权被正确拒绝）；王五角色调整为 editor 以满足「产品部成员能管」前置 |

UAT-097

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-097 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 知识库全生命周期 |
| 前置 | 1. 以技术部 dataset_operator 登录 2. 技术部存在 3. 已配置可用模型 |
| 步骤 | 1. 进入知识库列表 2. 创建知识库「产品文档」 3. 上传 1 个测试文档 4. 等待索引完成（状态变为可用） 5. 进入某应用，关联该知识库 6. 应用对话中提问文档相关内容，确认能检索 7. 以租户管理员把知识库转移到产品部 8. 以技术部成员查看知识库列表 |
| 预期 | 1. 知识库创建成功归属技术部 2. 文档上传并索引成功 3. 应用关联成功 4. 对话能检索到文档内容 5. 转移成功 6. 技术部成员知识库列表不再显示该库 |
| 实际结果 | 补跑（已配置模型供应商）。1. 赵六（技术部 dataset_operator）UI 知识库列表无创建入口（同 UAT-049），经 API 创建「产品文档」成功，归属强制技术部。2. 赵六 UI 上传 uat097-product.txt（三步向导：选择文件→分段设置→保存并处理），文档 indexing_status=completed。3. 张三在「技术部应用A」编排页添加该知识库，经 model-config 保存生效（编排页选择面板卡渲染，保存走同源 API）。4. 对话提问「NBYS 产品手册里写的 Dify 版本号」，回复「v1.13.3」，检索命中。5. owner 转移知识库到产品部成功（PUT transfer-department 200）。6. 李四（技术部）知识库列表不再显示「产品文档」（仅剩张三知识库1） |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 22:45 |
| 通过时间 | 2026-09-17 22:45 |
| 备注 | 附带发现：dataset_operator 知识库列表过滤不含 all_team_members 权限库（连自己创建的也看不到），需改 all_department_members 才可见，建议产品确认 |

UAT-098

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-098 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 跨部门协作发布 |
| 前置 | 1. 技术部有应用 A 2. 产品部存在 3. 产品部有成员王五（editor） |
| 步骤 | 1. 以技术部部门管理员登录 2. 进入应用 A 概览 3. 编辑发布部门，尝试勾选产品部 4. 改以租户管理员登录 5. 概览勾选产品部并保存 6. 以产品部王五登录，进入探索 7. 王五点击应用 A 运行 8. 王五尝试进入工作室改应用 A 配置 |
| 预期 | 1. 部门管理员不能勾选产品部（不在管辖范围） 2. 租户管理员发布到产品部成功 3. 王五探索可见应用 A 4. 王五能运行应用 A 5. 王五不能进工作室改配置（权责分离） |
| 实际结果 | 1. 李四（技术部部门管理员）对应用 A「张三应用1」：publishable-departments 仅技术部+前端组+后端组（department_and_subdepartments），不含产品部；UI 发布弹窗中产品部等 checkbox disabled（与 UAT-069 同机制）。2. owner 将「张三应用1」发布到产品部成功（PUT 200，departments=[产品部]）。3. 王五探索 department-apps 接口含「张三应用1」（UI WEB APPS 区需安装记录，本构建探索页无安装入口，数据层可见）。4. 王五打开应用 A 运行链接显示「应用不可用」——查库系该应用历史数据缺模型配置（app_model_configs 0 行，parameters 接口对无配置应用返回 400 app_unavailable），与部门权限无关；改用同场景应用「张三建到前端组」（技术部子部门、已发产品部、有配置）验证：王五打开 /chat 链接成功进入聊天界面。5. 王五对「张三应用1」PUT 应用配置 403、PUT publish-departments 403，工作室列表不含该技术部应用（无编辑入口） |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:35 |
| 通过时间 | 2026-09-17 20:35 |
| 备注 | 运行验证以「张三建到前端组」等价执行（张三应用1 为无模型配置的历史数据）；王五已由 normal 升为 editor 满足前置 |

UAT-099

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-099 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 成员调岗后权限刷新 |
| 前置 | 1. 张三属技术部，已创建应用 A（属技术部） 2. 技术部有已发布应用 B 3. 产品部有已发布应用 C 4. 产品部存在 |
| 步骤 | 1. 以租户管理员登录 2. 把张三从技术部移动到产品部 3. 确认移动（应用 A 留在技术部） 4. 以张三身份登录 5. 查看工作室应用列表 6. 查看探索页面 |
| 预期 | 1. 移动成功 2. 工作室不显示技术部应用 A（归属未变） 3. 工作室显示产品部应用 4. 探索不显示技术部已发布应用 B 5. 探索显示产品部已发布应用 C |
| 实际结果 | 1. owner 将张三从技术部移到产品部成功（PUT departments/{id}/members 200；部门管理员身份随之取消，与 UAT-029 一致）。2. 张三（创建者）工作室不再显示技术部应用 A「张三应用1」及自建「张三建到前端组」（归属未变，仍属技术部/前端组）。3. 工作室显示产品部 5 个应用（生命周期测试、UAT047选产品部、产品部应用B2、UAT发布应用、产品部应用B）。4. 张三探索 department-apps 与页面均不含仅发技术部的「技术部应用A」。5. 探索显示已发产品部的应用（张三建到前端组、产品部应用B、UAT发布应用）。测后 owner 已将张三移回技术部并恢复部门管理员 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 20:45 |
| 通过时间 | 2026-09-17 20:45 |
| 备注 | 应用 B=技术部应用A（发技术部）、应用 C=张三建到前端组（发产品部）；移动接口附带 400 mail from is not set（通知阶段），数据已生效，与 UAT-029 同 |

UAT-100

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-100 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 嵌入集成全流程 |
| 前置 | 1. 以技术部 editor 张三登录 2. 技术部有应用 A 3. 已配置可用模型 |
| 步骤 | 1. 工作室进入应用 A 2. 概览启用站点 3. 发布并勾选技术部保存 4. 点击「嵌入」，复制 iframe 代码 5. 在新浏览器窗口（无登录 Cookie）打开嵌入 URL 6. 在嵌入页发送一条消息 7. 回到概览，点击「重置嵌入凭证」 8. 在原窗口用旧嵌入 URL 再发消息 9. 复制新嵌入 URL，在新窗口打开并发消息 |
| 预期 | 1. 站点启用成功 2. 发布成功 3. 嵌入 URL 含 embed_token 4. 无登录墙可打开嵌入页 5. 嵌入页能发消息 6. 重置凭证成功 7. 旧嵌入 URL 不能发消息 8. 新嵌入 URL 能发消息 |
| 实际结果 | 补跑（已配置模型供应商）。1. 站点启用成功（enable_site=true）。2. 已发布技术部（发布记录保留）。3. 张三会话 GET embed-token 返回 chatbot_path 含 /chatbot/{code}?embed_token=（概览嵌入按钮受本构建渲染限制，与 UAT-084 同路径）。4. isolated 无 Cookie 上下文打开嵌入 URL 直接进入聊天页（无登录墙）。5. 嵌入页发消息「请只回复两个字：嵌入OK」收到回复「嵌入OK」。6. POST embed-token/reset 返回 200，站点码 Gsr7ePAj4S2sYf0m 不变。7. 原窗口用旧凭证再发消息被服务端 401 拒绝（「Anonymous access is not allowed under department access control」），不能发消息（前端仅转圈无显式错误文案，属体验问题）。8. 新嵌入 URL 在另一无 Cookie 上下文打开并收到回复「新凭证好」 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 23:05 |
| 通过时间 | 2026-09-17 23:05 |
| 备注 | 旧嵌入页在已加载窗口继续用缓存 passport，服务端拒绝但前端未提示，建议补充失效提示 |

UAT-101

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | UAT-101 |
| 模块 | 端到端 |
| 目的 | 模型权限配置到恢复 |
| 前置 | 1. 以租户管理员登录 2. 技术部 editor 张三 3. 系统已配置多个 LLM 模型（含 M1、M2） |
| 步骤 | 1. 进入「设置 > 成员」 2. 找到张三，点击「模型权限」 3. 只勾选 M1 并保存 4. 以张三登录，打开应用模型选择器 5. 确认只见 M1（及系统默认模型） 6. 回到租户管理员，模型权限弹窗全选该类型 7. 保存 8. 以张三刷新应用模型选择器 |
| 预期 | 1. 白名单保存成功 2. 张三选择器只见 M1（及默认锁定模型） 3. 全选保存成功 4. 张三选择器恢复可见全部模型 |
| 实际结果 | 补跑。完整闭环：owner 将张三白名单配为部分（qwen3.7-plus/flash，重开弹窗验证持久化）→ 张三接口只见默认锁定 qwen3.8-max+2 项 → owner 弹窗「全部模型」全选保存成功 → 张三接口恢复全量 78 项。步骤 4/8 的「应用模型选择器」受本构建编排页渲染缺陷影响无法 UI 展开（owner 同样复现），以 model-types 接口返回等价验证 |
| 测试是否通过 | 通过 |
| 问题描述 |  |
| 测试时间 | 2026-09-17 22:28 |
| 通过时间 | 2026-09-17 22:28 |
| 备注 | 与 UAT-091/092 同数据串联执行 |

总计：109 条用例